## Slide 1: Arquitectura Objetivo MPLA

## Slide 2: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 3: Marco metodológico
Análisis
AS-IS
DiseñoTO-BE
Análisis de brecha
Definición de proyectos (Roadmap)
Diseño
Arquitectura de solución
Líder del equipo
Líderes de implementación
Líder de Planeación
Líder de calidad
Líder de soporte

## Slide 4: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 5: Roadmap I
PC1: Automatización de procesos Transaccionales
PC2: Automatización de campañas
PC4: Monitor de Transacciones
PC3: Automatización proceso retroalimentación de clientes o productos
PC5: Evaluación de acuerdos de servicio
552 HORAS

## Slide 6: Roadmap II
PC1: Automatización de procesos Transaccionales
PC2: Automatización de campañas
PC3: Automatización proceso retroalimentación de clientes o productos
PC5: Evaluación de acuerdos de servicio
PC4: Monitor de Transacciones
668.49 HORAS

## Slide 7: Restricciones
PORTAL (1 integrante)
BPEL ENGINE (1 integrante)
APLICACIONES LEGADO
(2 integrantes)
BUS DE SERVICIOS
(1 integrante)
29-Jul-13
17-Nov-13
16 semanas
400 Horas

## Slide 8: Cumplimiento sobre roadmap II
Chart: Ejecución Proyectos
| PC1 Automatización de procesos transaccionales | PC2 Automatización de campañas | PC3 Automatización proceso retroalimentación de clientes o productos | PC4 Monitor de transacciones | PC5 Evaluación de acuerdos de servicio
 | 46.2086 | 13.4213 | 14.8274 | 20.0601 | 5.4825

## Slide 9: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 10: Atributos de calidad
Seguridad
Confiabilidad
Manejo de errores
Multiplataforma
Interoperabilidad
Integración
Usabilidad

## Slide 11: Agenda
Marco metodológico
¿Por qué cambiar?
Contexto estrategias
Resumen impacto de la brecha
KPI´s
Arquitectura de solución
Proyectos
Impacto y Riesgos

## Slide 12: Proyectos

## Slide 13: Priorización

## Slide 14: Estimación de tiempo
Para un total de 552 horas/hombre

## Slide 15: Estimación de costos

## Slide 16: Mapa de ruta

## Slide 17: Horizonte de tiempo
26 Julio 2013
16 Semanas
480 horas
16 Noviembre 2013

## Slide 18: Alcance
474 horas
$ 142.200.000.00

## Slide 19: Agenda
Marco metodológico
¿Por qué cambiar?
Contexto estrategias
Resumen impacto de la brecha
KPI´s
Arquitectura de solución
Proyectos
Impacto y Riesgos

## Slide 20: Riesgos
Alcance
Una solución del proyecto fue considerada como la "mejor" con muy pocos detalles del trabajo
Se requirieron muchos cambios antes de recibir la aprobación del cliente aún cuando el proyecto se había “completado”
Cambios "menores" fueron agregados y aceptados tarde en el proyecto. Esto duplico el trabajo en la etapa final y retraso la entrega
La integración de un sistema complejo falla pues sus partes no fueron diseñadas adecuadamente.
0,72
0,2
PROBABILIDAD
Impacto 0.8
Impacto 0.4

## Slide 21: PREGUNTAS